ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

Администрация Стрельношироковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.02.2017 года                                                                                №  10

Об утверждении Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Стрельношироковского сельского поселения

На   основании  Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава  Стрельношироковского  сельского  поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Стрельношироковского сельского поселения согласно приложению.

- Настоящее  постановление  вступает  в силу  с  момента подписания  и  подлежит  обнародованию.

- Контроль  над исполнением  настоящего постановления  возлагаю  на себя.

Глава Стрельношироковского

сельского   поселения:                                                                           Н.Я. Кортунова

Приложение  к   Постановлению

Главы   Стрельношироковского  сельского

поселения  от  07.02.2017 г. №  10

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ   ПО  ПРИВЕДЕНИЮ  КАЧЕСТВА  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ

В  СООТВЕТСТВИЕ  С   УСТАНОВЛЕННЫМИ   ТРЕБОВАНИЯМИ

на   территории  Стрельноширокоского  сельского  поселения

в    2017 -  2018  г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | В течение года | Председатель правления ОНТ «Стрельноширокое» (Директор МП «Утёс») |
| 2 | Периодическая промывка сетей | 1 раз в 6 месяцев | Председатель правления ОНТ «Стрельноширокое» (Директор МП «Утёс») |
| 3 | Санитарная обработка трубопроводов | 2 раза в год: апрель, сентябрь | Председатель правления ОНТ «Стрельноширокое» (Директор МП «Утёс») |
| 4 | Частичная замена водопровода | 2017 год - 50 м 2018 год - 50 м | Председатель правления ОНТ «Стрельноширокое» (Директор МП «Утёс») |
| 5 | Хлорирование системы водоснабжения | Ежегодно после зимнего периода с наступлением теплой погоды | Председатель правления ОНТ «Стрельноширокое» (Директор МП «Утёс») |
| 6 | Очистка колодцев от мусора и грязи | Ежегодно после зимнего периода с наступлением теплой погоды | Председатель правления ОНТ «Стрельноширокое» (Директор МП «Утёс») |
| 7 | Анализ качества питьевой воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (по договору) | Ежеквартально | Председатель правления ОНТ «Стрельноширокое» (Директор МП «Утёс») |
| 8 | Размещение информации о качестве питьевой воды на официальном сайте сельского поселения | Систематически после получения результатов лабораторных исследований качества воды. | Председатель правления ОНТ «Стрельноширокое» (Директор МП «Утёс») |