ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

Администрация Стрельношироковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.06.2016 г.                                     № 20

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Стрельношироковского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением Правительства Волгоградской области от 26 февраля 2013 г. № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы "Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области", Уставом Стрельношироковского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Стрельношироковского сельского поселения в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Постановление от 18.07.2011г. №34 «Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Стрельношироковского сельского поселения» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Стрельношироковского

сельского поселения:                                                                              Н.Я. Кортунова

Приложение  к постановлению

администрации  Стрельношироковского

сельского поселения

от 01.06.2016г. № 20

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА  НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СТРЕЛЬНОШИРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией Стрельношироковскогосельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Стрельношироковского сельского поселения | II этап Размещение на официальном сайте администрации Стрельношироковского сельского поселения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Волгоградской области | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Волгоградской области | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Волгоградской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальной библиотеки на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения, МКУК «Библиотека Стрельношироковского сельского поселения» | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 2 | Организация деятельности культурно-досуговых учреждений по проведению мероприятий на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения, МКУК «Дом культуры Стрельношироковского сельского поселения» | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 3 | Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 4 | Выдача справок о наличии подсобного хозяйства на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 5 | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, расположенное на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 6 | Присвоение адреса объекту недвижимости, расположенному на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 7 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев, кустарников на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 8 | # Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 9 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 10 | Согласование схемы расположения земельного участка на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 11 | Предоставление земельных участков в собственность и в аренду, находящихся в собственности Стрельношироковского сельского поселения из состава земель, собственность на которые не разграничена, для целей не связанных со строительством | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 12 | Предоставление земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.06.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.06.2018 г. |
| 13 | Предоставление муниципального имущества Стрельношироковского сельского поселения в аренду, безвозмездное пользование, в доверительное управление | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.06.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.06.2018 г. |
| 14 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в Стрельношироковском сельском поселении | Администрация сельского поселения | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016 г. | До 01.06.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.06.2018 г. |
| 15 | Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения | До 01.06.2016 г. | До 01.10.2016г. | До 01.06.2017 г. | До 01.12.2017 г. | До 01.06.2018 г. |
| 16 | Предоставление в собственность бесплатно земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории Стрельношироковского сельского поселения | Администрация сельского поселения специалист | До 01.06.2016г. | До 01.10.2016г. | До 01.06.2017г. | До 01.12.2017г. | До 01.06.2018г. |