ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Стрельношироковского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.03.2015г.                                     № 6

Об утверждении Программы  по благоустройству территории

и подъездных дорог Стрельношироковского сельского поселения на 2015 год

Во исполнение поручения Губернатора Волгоградской области по благоустройству территории Волгоградской области после окончания зимнего периода и подготовке Волгоградской области к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в целях улучшения санитарного состояния населенных пунктов Стрельношироковского сельского поселения, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и формирования экологической культуры граждан, постановляю:

1. Утвердить Программу по благоустройству территории и подъездных дорог Стрельношироковского сельского поселения  на 2015 год (приложение №1).

2. Создать рабочую группу по благоустройству и улучшению санитарного состояния  населенных пунктов Стрельношироковского сельского поселения (приложение №2).

3. С 01.04.2015г. организовать выполнение мероприятий по благоустройству территории и подъездных дорог с привлечением представителей ТОСов, учреждений, организаций, учебных заведений, граждан.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

#### Глава Стрельношироковского

#### сельского поселения:                                                                                Н.Я. Кортунова

Приложение №1

к распоряжению главы

Стрельношироковского

сельского поселения

№ 6 от 26.03.2015г.

ПРОГРАММА

по благоустройству территории и подъездных дорог

Стрельношироковского сельского поселения на 2015 год

Перечень мероприятий

программы по благоустройству территории и подъездных дорог

Стрельношироковского сельского поселения на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный Исполнитель | Ответственный координатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения Волгоградской области, автомобильных дорог местного значения | с 01.04.2015 г. по 30.04.2015 г. | Глава Стрельношироковского сельского поселения | Глава Стрельношироковского сельского поселения |
| 2 | Приведение в надлежащее состояние стел обозначающих границу муниципального района, информационных щитов муниципальных образований, православных крестов, расположенных в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог | с 01.04.2015 г. по 10.04.2015 г. | Глава Стрельношироковского сельского поселения | Глава Стрельношироковского сельского поселения |
| 3 | Опашка придорожных полос автомобильных дорог | с 01.04.2015г. по 30.04.2015г. | Глава Стрельношироковского сельского поселения | Глава Стрельношироковского сельского поселения |
| 4 | Обрезка и удаление нежелательной древесно-кустарниковой растительности в придорожных полосах автомобильных дорог | с 01.04.2015 г. по 30.04.2015 г. | Глава Стрельношироковского сельского поселения | Глава Стрельношироковского сельского поселения |
| 5 | Благоустройство памятников Великой Отечественной войны и объектов культурного наследия | с 01.04.2015 г. по 10.04.2015 г. | Глава Стрельношироковского сельского поселения | Глава Стрельношироковского сельского поселения |

Приложение № 2

к распоряжению главы

Стрельношироковского

сельского поселения

№ 6 от 26.03.2015г.

СОСТАВ

рабочей группы по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Стрельношироковского сельского поселения

Председатель группы:                   Кортунова Н.Я., Глава Стрельношироковского

сельского поселения

Члены группы:                               Каныгин В.П., председатель Совета депутатов

Стрельношироковского сельского поселения

Пекшкв С.А., директор МКУК «Дом культуры

Стрельношироковского сельского поселения»

Зайцева Е.А., руководитель МКУК «Библиотека

Стрельношироковского сельского поселения»

Котлярова Л.В., зав. сельским клубом х. Родники